企业在建工程项目汇总表

企业名称：邵阳市建筑业协会                               在建项目个数：8个                          填报时间： 2021年7月22日

| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程 类别 | 工程 规模及工程 造价 （万元） | 开工时间及形象进度 | 项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安专全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书标号 | 资料员及证书编号 | 施工现场达标验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵阳市大川建筑工程有限公司 | 新宁县香杉湖公馆第三期工程 | 新宁县 | 房建 | 127489.46平方米，11422.4431万元 | 2020.3.10主体 | 周峰： 湘1435060902650，湘建安B（2020）0900925 | 唐文军：A08051000000000171 | 曾德胜：0432020294317019444, 湘建安C2（2020）0910400216； 曾剑：0432020294317019445， 湘建安C（2020）0904400156； 曾志辉：0432020294317019447, 湘建安C（2020）092500037 | 张凯强：0432010194316008933； 刘灿：0432010194316008931； 曾城：0432010194316008932 | 曾积银0432010694315004891 吕芳凤：0432010694315004890 | / | 优良 |
| 2 | 邵阳市城西建筑工程有限公司 | 邵阳县公安局业务技术用房（执法办案管理中心）建设项目 | 邵阳县 | 房建 | 4412平方米/792.01万元 | 2021.3/装饰 | 何华 湘243050802273 湘建安B（2018）0950794 | 赵艾华 B08021050020010253 | 张伟 0432020294317009499 湘建安C2（2019）099300105 | 蒋海军 0432010194316004064 | 王玲 0432010694316003133 | / | 合格 |
| 3 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 湘乡市城区背街小巷（新华路、新风街）提质改造工程 | 湘乡市 | 市政道路 | 总长度716.53米；工程造价约440 万元 | 2020.12.18 | 李海阳、湘243001967024、 湘建安B（2020）0900874 | 陈洁、B08133050100000071 | 岳曼娜、0432020294318003057 | 隆天宇、043201049431700053 | 信东妍、0432010994316001101 | / | 合格 |
| 4 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 邵阳县宝峰府邸E1、E2楼项目 | 邵阳县塘渡口镇宝峰街 | 房建 | 1200 | 2019-12-20，主体完成 | 周功求，湘243050807237，湘建安C2（2019）0958200694 | 银小毛，B08001050000000037 | 刘凤，0432020294316004685 | 张玉羽，0432010194317009077 | 银魁，0432010694317002905 | / | 合格 |
| 5 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 邵阳县行政文化片区D-01-03、D-01-05地块（10#地块） | 邵阳县开元大道 | 房建 | 1636 | 2020-5-16，主体完成 | 唐昱，湘243161647488，湘建安C2（2019）0913400246 | 王勇干，B08001050000000158 | 肖航军，0432020294317009395，银峰，430523198410150174 | 徐周，0432010194316003998 | 银邵华，0432010694318002106 | / | 合格 |
| 6 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 鸿锦佳苑1#、2#、3#、4#、5#楼及相应地下室建筑安装工程 | 邵阳县新城振羽大道南侧 | 房建 | 14229.33 | 2020-10-1，主体在建 | 舒艳萍，湘243001966960，湘建安C2（2019）0913300245 | 杨芳廷，B08001050000000029 | 王军梅，0432020294318003300，李刚强，0432020294317009394 | 伍颜轩，0432010194316008872，杨彪，43151010023005 | 银娟，0432010694316003100 | / | 优良 |
| 7 | 新邵县新隆筑工程有限公司 | 新邵县锦绣华府项目1#、2# | 新邵县 | 土建 | 49648759.6 | 2019年开工 装饰 | 秦洋注册建造师编号湘123151607553 安全生产考核合格证编号湘建安B（2020）0900320 | 杨晓娟 职称证书编号 B08093010300000074 | 何丽娟 湘建安C2（2015）090000594 黄峰湘建安C2(2014)090000438 | 张志成 0432010194317031288 赵杰 0432110100018000858 | 李洁0432110100018000431 | / | 合格 |
| 8 | 新邵县新隆筑工程有限公司 | 新邵县锦绣华府项目3#、5# | 新邵县 | 土建 | 40100530.00 | 2019年开工 竣工 待验 | 侯介注册建造师编号湘143151900839 安全生产考核合格证编号湘建安B（2019）0900724 | 谢增银 职称证书编号 B08113010500000019 | 邓蒙蒙 湘建安C（2017）0901108 何凌宇湘建安C2(2014)090000437 | 陈进军 43151010013757 李 红43151010019063 | 黄 磊43171060008618 | / | 合格 |